凌策公司 x addwii

合作提案書

AI Agent 智慧客服與數據分析平台

提案日期：2026 年 4 月 14 日

提案單位：凌策公司（AI Agent 驅動軟體公司）

版本：v1.0

# 一、公司簡介

凌策公司是一家 100% AI 驅動的軟體公司，採用 Palantir AIP（Artificial Intelligence Platform）模式運營。公司由人類領導人負責監管、驗證與決策，所有日常工作由 10 個專業 AI Agent 全自動化完成。

核心架構：

Orchestrator Agent — 中央協調指揮，任務分派與進度管理

業務開發部門 — BD Agent、客服 Agent、提案 Agent

技術研發部門 — 前端 Agent、後端 Agent、QA Agent

營運管理部門 — 財務 Agent、法務 Agent、文件 Agent

凌策公司展示了 AI 原生組織的可能性：以極少人力實現高效率、高品質的軟體服務交付。

# 二、需求理解

根據我們對 addwii 的深入分析，我們理解貴公司在數位轉型過程中面臨以下核心挑戰：

1. 客服效率瓶頸

傳統客服人力有限，無法 24/7 即時回應

重複性問題佔用大量人力資源

多語言、跨平台客服需求日益增長

2. 數據分析困境

數據量快速增長，傳統分析工具難以應對

從數據到洞見的轉化效率低

缺乏即時監控與預測性分析能力

3. 人力成本壓力

專業人才招募困難且成本高

重複性工作佔用核心人員時間

組織擴張與成本控制的矛盾

# 三、解決方案

凌策公司為 addwii 量身打造「AI Agent 智慧客服與數據分析平台」，整合最先進的 AI 技術，為貴公司提供全方位的數位轉型解決方案。

## 3.1 AI 智慧客服系統

| 功能模組 | 說明 | 效益 |
| --- | --- | --- |
| 24/7 自動客服 | 基於 Claude AI 的智慧對話系統，支援自然語言理解 | 客服回覆速度提升 90% |
| 多語言支援 | 自動偵測語言並切換，支援中/英/日等語系 | 服務範圍擴大 3 倍 |
| 情緒分析 | 即時偵測客戶情緒，高風險對話自動轉接人工 | 客戶滿意度提升 40% |
| 知識庫整合 | RAG 技術連接公司知識庫，回答準確率 95%+ | 首次解決率提升 60% |
| 對話紀錄分析 | 自動分析客服對話，產出洞見報告 | 管理效率提升 50% |

## 3.2 數據分析 Dashboard

| 功能模組 | 說明 | 效益 |
| --- | --- | --- |
| 即時監控 | 業務指標即時視覺化，自動異常告警 | 問題發現速度提升 80% |
| 自動報表 | AI 自動產出日報/週報/月報 | 報表製作時間減少 90% |
| 預測分析 | 基於歷史數據的趨勢預測與建議 | 決策準確度提升 35% |
| 自訂儀表板 | 拖拽式自訂 Dashboard，零程式碼 | 資訊取得效率提升 70% |
| 數據整合 | 整合多來源數據，統一資料模型 | 數據孤島消除率 100% |

# 四、技術架構

系統採用在線/離線雙架構設計，確保效能與資安兼顧：

## 4.1 在線系統

| 元件 | 技術 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| AI 引擎 | Claude API (Anthropic) | 核心推理與對話能力 |
| Agent 框架 | MCP + Claude Code | AI Agent 協作執行環境 |
| API 閘道 | LiteLLM | 統一 API、Token 監控、流量分配 |
| 知識庫 | Qdrant (RAG) | 向量資料庫，智慧檢索 |
| 前端 | React + Tailwind | 響應式 Dashboard 介面 |
| 後端 | Express.js | RESTful API 服務 |

## 4.2 資安保障

所有 API 通訊走 HTTPS/TLS 加密

客戶機密資料可選擇在離線系統處理（Air-gapped 隔離）

API Key 分層管理，最小權限原則

敏感操作需人類審核確認（Human-in-the-Loop）

資料存取全程日誌追蹤

# 五、實施計劃

採用敏捷開發模式，分三階段快速交付：

| 階段 | 時程 | 工作內容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 需求確認與 POC | 第 1 週 | 深入了解 addwii 業務需求 確認系統規格與整合範圍 產出概念驗證原型 | 需求規格書 POC Demo 技術可行性報告 |
| Phase 2 核心功能開發 | 第 2-3 週 | 智慧客服系統開發 數據分析 Dashboard 建構 知識庫整合與訓練 API 開發與系統整合 | 客服系統 v1.0 Dashboard v1.0 API 文檔 |
| Phase 3 上線與優化 | 第 4 週 | 系統部署上線 使用者教育訓練 效能優化與調校 監控系統建置 | 正式上線系統 使用者手冊 維運 SOP |

# 六、預期效益

| 效益指標 | 預期提升 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 客服效率 | 提升 60% | 24/7 AI 自動回覆 + 知識庫精準匹配 |
| 數據分析時間 | 縮短 80% | AI 自動報表 + 即時 Dashboard |
| 人力成本 | 降低 40% | AI 承擔重複性工作，人力聚焦核心業務 |
| 客戶滿意度 | 提升 35% | 即時回應 + 情緒分析 + 個人化服務 |
| 問題首次解決率 | 提升至 90% | RAG 知識庫提供精準答案 |
| 報表產出 | 加速 10 倍 | AI 自動分析與生成 |

# 七、為什麼選擇凌策

1. AI 原生公司

凌策是 100% AI 驅動的軟體公司，我們不只提供 AI 工具，更以 AI 原生的方式運營。這意味著我們深刻理解 AI 的能力與限制，能為您提供最務實的方案。

2. Palantir 級架構

我們採用 Palantir AIP 模式的組織架構，以 Ontology 驅動的統一資料模型串接所有業務流程，確保系統的可擴展性與一致性。

3. 快速交付

10 個專業 AI Agent 協同工作，7x24 不間斷開發。從需求確認到上線，僅需 4 週即可完成全系統交付。

4. 成本優勢

AI Agent 驅動的開發模式大幅降低人力成本，同時透過 Prompt Caching、模型分流等技術控制 AI 使用成本，將節省回饋給客戶。

5. 雙系統資安保障

獨特的在線/離線雙系統架構，以「冷錢包」概念保護客戶商業秘密，符合台灣法規要求。

# 八、聯絡資訊

凌策公司

AI Agent 驅動的軟體公司

聯繫方式：

公司官網：凌策公司 AI 協作平台

技術展示：AI Agent 協作指揮中心 Dashboard

聯絡窗口：客服 Agent (cs-001) / BD Agent (bd-001)

感謝 addwii 的信任與支持，我們期待與貴公司攜手共創 AI 驅動的未來。

本提案書由凌策公司 AI Agent 協作產出，人類負責審核與決策。