凌策公司 × microjet

合作提案書

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

AI 驅動智慧製造品質監控系統

AI-Driven Smart Manufacturing Quality Monitoring System

提案日期：2026 年 4 月 14 日

版本：V1.0

機密文件 ─ 僅供 microjet 內部評估使用

目錄

一、公司簡介  ..................................................  3

二、需求理解  ..................................................  4

三、解決方案  ..................................................  5

四、技術架構  ..................................................  7

五、實施計畫  ..................................................  8

六、預期效益  ..................................................  9

七、為什麼選擇凌策  ..................................................  10

八、聯絡資訊  ..................................................  11

一、公司簡介

關於凌策公司

凌策公司是台灣首家 100% AI 驅動的軟體公司，採用 Palantir AIP 營運模式，以「人類監管 + AI Agent 協作」的創新架構完成所有業務流程。我們相信 AI 不僅是工具，更是團隊核心成員。

核心能力

■ 10 個專業 AI Agent：涵蓋策略規劃、系統開發、品質測試、客戶服務等完整業務流程

■ AI 原生架構：從公司成立第一天即以 AI 為核心，非傳統企業的數位轉型

■ 快速交付能力：AI 驅動的開發流程可將專案週期縮短 60% 以上

■ 離線 AI 部署：支援本地端模型部署，確保客戶資料安全不外洩

AI Agent 團隊概覽

| Agent 名稱 | 主要職能 | 負責領域 |
| --- | --- | --- |
| 策略規劃 Agent | 市場分析、商業策略制定 | 高階決策支援 |
| 系統架構 Agent | 技術架構設計、技術選型 | 系統設計 |
| 全端開發 Agent | 前後端程式開發 | 產品開發 |
| AI/ML Agent | 機器學習模型開發與訓練 | 智慧功能 |
| 品質測試 Agent | 自動化測試、品質把關 | 品質保證 |
| 資安防護 Agent | 資訊安全評估與防護 | 安全合規 |
| DevOps Agent | CI/CD、部署維運 | 系統維運 |
| 數據分析 Agent | 資料分析與視覺化 | 數據洞察 |
| 客戶服務 Agent | 客戶需求對接與支援 | 客戶關係 |
| 專案管理 Agent | 專案排程與進度追蹤 | 專案管理 |

二、需求理解

microjet 作為台灣精密微型噴射科技的領導廠商，在高精度製造領域擁有深厚的技術實力。然而，隨著市場競爭加劇與客戶品質要求提高，傳統製造流程面臨以下關鍵挑戰：

品質檢測效率瓶頸

■ 人工目檢耗時且易受疲勞影響，漏檢率隨工時增加而上升

■ 微型噴嘴等精密零件的缺陷難以肉眼辨識

■ 檢測標準依賴個人經驗，一致性不足

良率優化困難

■ 缺乏即時的良率數據追蹤機制

■ 良率波動原因難以快速定位

■ 批次間品質差異分析耗費大量人力

產線數據分析不足

■ 製程參數與品質數據未能有效整合

■ 歷史數據利用率低，難以挖掘潛在改善點

■ 報表產出仰賴人工彙整，時效性不佳

預測性維護缺口

■ 設備故障多為事後處理，造成非預期停機

■ 維護排程依賴固定週期，未能依據實際狀態調整

■ 設備異常的早期徵兆未能被系統性捕捉

三、解決方案

針對上述挑戰，凌策公司提出以下三大解決方案模組，可獨立部署或整合運作：

模組一：AI 品質監控系統

（1）AI 視覺檢測

■ 導入深度學習影像辨識模型，自動檢測產品外觀缺陷

■ 支援微米級精度的瘦疵偵測（刮傷、氣泡、尺寸偏差等）

■ 模型可根據 microjet 產品特性進行客製化訓練

■ 檢測速度可達每秒 50+ 件，為人工目檢的 10 倍以上

（2）即時良率監控 Dashboard

■ 產線良率即時視覺化儀表板

■ 自動統計各批次、各產線、各時段的良率數據

■ 異常良率自動警示通知（Email / LINE / 廠內廣播）

■ 支援歷史良率趨勢對比與根因分析

模組二：預測性維護系統

（1）設備異常偵測

■ 即時監控設備振動、溫度、電流等關鍵參數

■ AI 異常偵測演算法自動識別設備退化趨勢

■ 故障預警提前 48-72 小時發出，預留維修準備時間

（2）維護排程最佳化

■ 根據設備實際狀態動態調整維護排程

■ 整合備品庫存管理，自動建議備品採購

■ 維護成本與停機損失的最佳化平衡計算

模組三：產線數據分析平台

（1）自動報表生成

■ 每日 / 每週 / 每月品質報表自動產出

■ 支援自訂 KPI 指標與報表格式

■ 報表自動派發至相關部門主管

（2）趨勢分析與洞察

■ 製程參數與品質的關聯性分析

■ 長期趨勢預測與季節性波動識別

■ AI 驅動的改善建議自動生成

四、技術架構

本系統採用混合式架構，結合雲端 AI 能力與本地端部署，在確保資料安全的前提下提供最佳的 AI 推論效能。

核心技術元件

| 技術元件 | 功能說明 | 部署位置 |
| --- | --- | --- |
| Claude API | 自然語言處理與分析報告生成 | 雲端（加密傳輸） |
| MCP 協議 | AI Agent 與企業系統的標準化連接層 | 本地 + 雲端 |
| 本地 AI 模型 | 視覺檢測、異常偵測等推論任務 | 完全離線部署 |
| RAG 知識庫 | 製程知識庫、維修手冊、歷史案例檢索 | 本地部署 |
| 即時串流引擎 | 設備感測器數據即時收集與處理 | 本地部署 |
| Dashboard 前端 | React + 資料視覺化 | 本地內網 |

資料安全機制

■ 工廠生產數據全程留在本地端，不上傳雲端

■ 視覺檢測 AI 模型於本地 GPU 伺服器離線推論

■ 僅非敏感的統計摘要（經客戶授權）可透過加密通道傳輸至雲端進行進階分析

■ 支援氣雙網路（Air-gapped Network）部署模式

■ 所有系統操作留有完整稽核日誌

系統架構示意

| 架構層級 | 元件 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 感測器層 | 溫度 / 振動 / 電流 / 影像感測器 | 數據採集 |
| 邊緣運算層 | 本地 AI 推論伺服器 (GPU) | 即時分析 |
| 應用服務層 | 品質監控 / 預測維護 / 報表引擎 | 業務邏輯 |
| 展示層 | Web Dashboard / 行動端 / 警示系統 | 人機介面 |
| 知識層 | RAG 知識庫 / 歷史案例庫 | 智慧決策 |

五、實施計畫

凌策公司以 AI 驅動的敏捷開發模式，可在 4 週內完成系統從需求到上線的完整流程。

| 階段 | 工作內容 | 時程 | 排程 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 需求確認與數據盤點 | 1 週 | 第 1 週 |
| Phase 2 | 模型訓練與系統開發 | 2 週 | 第 2-3 週 |
| Phase 3 | 試產線部署與優化 | 1 週 | 第 4 週 |

Phase 1：需求確認與數據盤點（第 1 週）

■ 與 microjet 技術團隊進行需求訪談

■ 盤點現有設備感測器與數據介面

■ 評估現場網路環境與硬體需求

■ 確認 AI 模型訓練所需的標註數據

■ 制定詳細的系統規格書

Phase 2：模型訓練與系統開發（第 2-3 週）

■ 根據 microjet 產品樣本訓練視覺檢測模型

■ 開發設備異常偵測演算法

■ 建構即時監控 Dashboard

■ 整合 RAG 知識庫與報表引擎

■ 進行系統整合測試

Phase 3：試產線部署與優化（第 4 週）

■ 於指定試產線安裝與部署系統

■ 現場環境參數校準與調整

■ 操作人員教育訓練

■ 系統效能驗證與優化

■ 交付系統操作手冊與維護文件

六、預期效益

根據凌策公司過往專案經驗與業界標竿數據，導入本系統後預期可帶來以下效益：

| 效益指標 | 預期改善 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 產品良率 | 提升 15% 以上 | AI 視覺檢測精準辨識瘦疵，減少漏檢與誤判 |
| 檢測速度 | 提升 10 倍 | 自動化檢測取代人工目檢，大幅提升產能 |
| 設備故障預警 | 準確率 90%+ | 提前 48-72 小時預警，預留維修準備時間 |
| 產線停機時間 | 降低 30% | 預測性維護減少非預期停機事件 |
| 報表產出時間 | 數小時 → 分鐘 | 自動化報表生成，即時數據洞察 |
| 品質一致性 | 顯著提升 | AI 檢測不受疲勞影響，標準始終一致 |

投資回報估算

以中型產線規模估算，導入本系統後：

■ 良率提升帶來的直接成本節省

■ 減少人工檢測人力成本

■ 降低設備非預期故障的損失

■ 提升整體設備效率（OEE）

預期投資回收期為 6-9 個月。

七、為什麼選擇凌策

AI 原生架構

凌策並非傳統軟體公司轉型做 AI，而是從第一天就以 AI 為核心建構的企業。我們的每一個流程、每一行程式碼都融入了 AI 思維，能為客戶打造真正智慧化的解決方案。

離線系統保障工廠資安

我們深知製造業對資料安全的嚴格要求。本系統支援完全離線部署，所有生產數據留在工廠內部，不需連接外部網路即可運作，徹底消除資料外洩風險。

快速部署能力

透過 AI 驅動的開發流程，我們可以在 4 週內完成從需求到上線的完整週期。相較傳統專案動輒 3-6 個月的時程，凌策的效率優勢顯著。

Palantir AIP 協作模式

凌策採用 Palantir 級別的 AI 協作平台，10 個專業 AI Agent 協同作業，確保每個環節都有專業 AI 品質把關，交付物品質穩定可靠。

持續優化承諾

系統上線不是終點。我們的 AI Agent 會持續學習 microjet 的生產數據，隨著數據累積不斷優化模型精度，讓系統越用越準確。

八、聯絡資訊

凌策公司 LingCe Company

100% AI-Driven Software Company

| 公司名稱 | 凌策公司（LingCe Company） |
| --- | --- |
| 營運模式 | 100% AI 驅動軟體開發 |
| 核心技術 | AI Agent 協作平台（Palantir AIP 模式） |
| 服務篇疇 | 智慧製造、AI 品質監控、預測性維護 |
| 聯絡窗口 | 業務發展部 |

感謝 microjet 的信任與評估

凌策公司期待與貴公司攜手，以 AI 技術開創智慧製造新紀元